AI 生成测试用例 POC

现状评估与改进方案

试点对象：深圳前海联合交易中心《现货竞买和竞卖交易业务细则》（QME）

基准参照：CTCS 真实回归用例库（17,666 条，竞价模块 1,363 条）

用途：供评审与管理层参阅　|　日期：2026-06-18

目录

1　执行摘要

2　POC 现状速览

3　做得好的、值得保留的部分

4　核心问题诊断（G1–G7）

5　改进路线图（P0–P5）

6　建议的下一步（请决策）

附录 A　AI 测试点 vs CTCS 真实用例 对照

附录 B　当前产物与版本问题清单

# 1　执行摘要

本 POC 验证的命题是：能否用 AI 从一份业务规则文档自动生成软件测试用例。结论分两面——方法论这条链路是成立且做得相当规范的，但当前产物离“可交付、可执行的测试用例”还有明确差距，且部分指标的表述会让管理层高估成熟度。

结论（一句话）：方法论与可追溯性已达到可展示水平，但产物目前是规则层的“测试点”，不是系统级测试用例；要让 POC 有说服力，下一步关键是用 CTCS 真实用例做基准量化召回率，并注入系统输入把用例做“实”。

按维度给出的诚实判断如下：

| 维度 | 判断 |
| --- | --- |
| 方法论 / 流程 | 强。证据→需求→设计→生成→验证 的链路完整、纪律好 |
| 可追溯性 | 强。每条用例可回溯到条款/页码，含哈希校验 |
| 反幻觉控制 | 强。未把页面、按钮、金额、费率等无依据内容写成事实 |
| 用例可执行性 | 弱。预期多为复述规则，缺具体步骤/数据/可判定断言 |
| 指标表述 | 有误导性。“100% 覆盖”衡量的是内部一致性，非测试有效性 |
| 系统测试面覆盖 | 弱。66 条规则测试点 vs 同业务 1,363 条真实用例 |
| 产物治理 | 乱。QME/QH 两套 ID 并存、4+ 份重叠 Excel、残留锁文件 |

# 2　POC 现状速览

整个 workbench 按阶段组织，从单一来源文档出发，逐层产出证据库、需求卡、覆盖设计、测试点草稿、验证报告，最终汇总为 Excel 产物：

证据（parsed） → 需求卡（requirements） → 覆盖与风险设计（design） → 测试点生成（generated） → 验证与缺口（validation） → 汇总产物（approved）

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入文档 | 1 份 PDF（10 页） | 另引用 1 份方法论文档；多份外部管理办法/公告未提供 |
| 证据片段 | 47 条 | 按条/款切分，含页码、原文、SHA256 与 text_hash |
| 需求卡 | 41 张 | REQ-QME-001…041，含 actor/触发/规则/输入输出/置信度 |
| 测试点 | 66 条 | TC-QME-001…066，高层用例（test conditions） |
| 待确认（Needs Confirmation） | 21 条（约 32%） | 实为开放问题，不宜计入“可交付用例” |
| 需求覆盖 | 41 / 41 = 100% | 指“被至少 1 条测试点引用”，非系统覆盖度 |
| 可执行自动化 | 0 | 本阶段未生成可运行脚本，Pass Rate 标注“不适用” |
| Excel 产物 | 4+ 份 | v1 / merged / merged_v2(QH 体系) / 汇总版，相互重叠 |

# 3　做得好的、值得保留的部分

这些是 POC 的真实亮点，改进时应保留而不是推倒：

- 可追溯性闭环：每条用例都挂着 req_id 与 evidence_id，可一路回到 PDF 的具体条款、页码和原文片段，并用哈希锁定来源版本。这是多数人工用例库都做不到的。

- 反幻觉纪律：显式拒绝了 5 类无依据写法（固定页面按钮名、担保金额公式、手续费费率、结算交收细节、违约处罚明细），把缺实现细节的项标为 Needs Confirmation，而不是编造。方向完全正确。

- 覆盖与设计技术模型：按需求类型选择等价类/边界值/决策表/状态迁移/场景法，并对涉及资金、权限、合同的需求上提为 P0，正负向与边界分布有据可依。

- 需求全覆盖：41 张需求卡 100% 被测试点引用，没有遗漏的规则条款。

# 4　核心问题诊断（G1–G7）

| 编号 | 问题 | 严重度 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 用例停留在“测试点”层级，不可执行 | 高 |
| G2 | 关键指标具有误导性（“100%”≠测试有效性） | 高 |
| G3 | 与系统真实测试面差距大（66 vs 1,363） | 高 |
| G4 | 约 32% 用例为 Needs Confirmation，实为开放问题 | 中 |
| G5 | 版本与 ID 体系混乱（QME/QH 双体系、重叠 Excel） | 中 |
| G6 | 未对齐公司规范与 gold standard（无召回/新增基准） | 中 |
| G7 | 单一文档输入封顶了可达质量 | 中 |

### G1　用例停留在“测试点”层级，不可执行

现象：多数用例的“预期结果”是把业务细则原文换种说法复述（如 TC-QME-012 的预期＝“加价竞买应以初始价为起点……按最小加价幅度整倍数加价回应”），步骤是“检查……是否……”，没有具体页面入口、测试数据和可判定（pass/fail）的断言。

影响：评审者无法据此直接执行，QA 仍需逐条二次设计；与 CTCS 真实用例（明确到“报价值 ≤ 初始价＋最大价格变动幅度、增量为最小变动幅度的整数倍”）相比，落地性差一个量级。

根因（部分客观）：来源是业务规则文档，本身不含系统页面/字段/接口，因此只能产出规则级测试点。这不是模型能力问题，而是输入不足——见 G7。

### G2　关键指标具有误导性

现象：poc_metrics 与验证报告突出“Traceability 100%、Requirement Coverage 100%”，而真正重要的 Validity（有效性）标注为“待人工评审”。

影响：管理层容易把“100%”读成“测试已覆盖系统的 100%”。实际上它只表示“从这一份 PDF 抽取的 41 条需求都被引用了”，既不代表测试有效，也不代表系统被覆盖。建议把指标拆成两类分别汇报：内部一致性（已达成）与 测试有效性 / 系统覆盖度（待验证）。

### G3　与系统真实测试面差距大

把同一块竞价业务横向一比就很直观：本 POC 66 条规则测试点，而 CTCS 竞价模块有 1,363 条真实用例。真实库里大量内容根本不在这份业务细则里，却是系统必须测的——例如费用扣补（186 条）、履约担保金按定额/成交比例/成交定额（61 条）、多档报价（31 条）、最小回应人数（52 条）、并发（30 条）、安全要求（33 条）以及大量前/后台 UI 与查询用例。

影响：仅凭业务细则，AI 触及的是系统测试面的一小片。这进一步说明 POC 的价值主张应从“替代人工写用例”收敛为“把需求分析到测试点这一步做快、做全、做可追溯”。

### G4　约 32% 用例为 Needs Confirmation

66 条里 21 条需确认，本质是抛给业务/产品的开放问题（如无效报价系统如何处理、非公开方案可见角色、担保配置在哪维护）。它们有价值，但应作为待澄清清单（backlog）单独管理，而不是计入“已生成用例”的分母，否则交付口径虚高。

### G5　版本与 ID 体系混乱

approved/ 下并存多份重叠产物：test_cases_v1、merged_test_cases（87 行）、merged_test_cases_v2（91 行，且用的是另一套 TC-QH / REQ-002 / QH-RULE 体系）、以及 8 sheet 的汇总版，外加若干 ~$ 锁文件。两套需求/证据/用例 ID 体系并存，说明有两次未受治理的生成被混在一起，没有“单一事实来源”。

### G6　未对齐公司规范与 gold standard

AI 的字段（tc_id/req_ids/design_technique/confidence…）与 CTCS 规范（所属模块/功能点/案例类型/优先级/升级测试…）不一致，评审需要心算对照。更关键的是：你们手里就有 gold standard（1,363 条真实竞价用例），但 POC 从未据此做基准——没有量化“AI 重现了多少人工用例（召回率）、提出了多少有效新用例（新增率）、评审通过率多少（精确率）”。这恰恰是 POC 最有说服力的证据，目前缺失。

### G7　单一文档输入封顶了可达质量

只摄取了一份 PDF，而细则中大量执行细节显式 deferred 到外部文件——《结算业务管理办法》《交收业务管理办法》《违规违约管理办法》以及每场“公告”。这些没有提供，担保金额、费率、违约金、结算交收等就只能停在“引用关系”层面。输入不补齐，质量天花板就锁死在规则层。

# 5　改进路线图（P0–P5）

按“先治理、再诚实化、后做实”的次序推进。P0–P2 投入小、见效快，建议优先；P3–P5 需要业务侧补充输入。

| 阶段 | 关键动作 | 产出与价值 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 治理收敛 | 统一为单一 ID 体系（QME）；归档/删除 v2(QH) 与重复 Excel、清理锁文件；确立唯一权威工作簿 | 一套干净、唯一的事实来源 | 小 |
| P1 指标诚实化 | 把指标拆为“内部一致性（已达）”与“测试有效性/系统覆盖（待验）”；明确分母口径（剔除 Needs Confirmation） | 给管理层正确预期，避免高估 | 小 |
| P2 对标 CTCS | 用 1,363 条竞价真实用例做基准，量化召回率 / 新增有效用例 / 评审通过率 | POC 最有说服力的证据 | 中 |
| P3 用例可执行化 | 两层模型：规则测试点（可追溯）＋ 注入系统输入后实例化为含步骤/数据/断言的具体用例；Needs Confirmation 转 BA 待办 | 可被 QA 直接执行的用例 | 大 |
| P4 规范化输出 | 产出一份 Excel：CTCS 列（所属模块/功能点/案例类型/优先级）＋ 追溯列（需求ID/证据ID） | 团队可直接接收的交付物 | 中 |
| P5 自动化试点 | 选约 10 条可断言 P0（报价步长、成交门槛边界、权限准入）写可执行断言，跑出真实 Pass Rate | 用真实数字证明可自动化 | 中 |

# 6　建议的下一步（请决策）

我可以立即代做（无需额外输入）：

- P0：把现有产物清理、合并为单一权威 Excel（统一 QME 体系，套 CTCS 列＋追溯列）。

- P2：基于已有的 1,363 条 CTCS 竞价用例做对标分析，量化 AI 的召回率与新增有效用例，产出对标报告。

- 把第 5 节路线图扩写为一份独立的《方法论与落地方案》文档，或做成给管理层的 PPT。

需要你们提供（以解锁 P3–P5 的质量上限）：

- 系统侧输入：场次创建字段清单 / 公告模板 / 相关管理办法，使用例可实例化为具体步骤与断言。

- 确认事项：是否统一为 QME 体系；用例风格以“CTCS 列＋追溯列”为基准是否可行。

建议优先级：先做 P0（治理）＋ P2（对标）。它们投入最小，且对标结果能直接回答管理层最关心的问题——“AI 到底能顶多少人工用例”。等你确认，我就开工。

# 附录 A　AI 测试点 vs CTCS 真实用例 对照

### A.1　字段 / 结构对照

| 维度 | CTCS 真实用例库 | 本 POC（AI 生成） |
| --- | --- | --- |
| 核心字段 | 所属模块、功能点、用例名称、前置条件、测试步骤、预期、优先级、案例类型、升级测试 | tc_id、feature、precondition、steps、expected_result、test_type、risk_level |
| 治理字段 | 创建者、版本号、备注 | review_status、confidence |
| 追溯字段 | 相关需求（自由文本） | req_ids、evidence_ids（结构化、可回溯到条款） |
| 方法字段 | （无） | design_technique、automation_hint |
| 优先级口径 | 1 / 2 / 3 / 4 | P0 / P1 / P2 |
| 案例分类 | 查询类/核心流程/异常分支/权限控制类/边界值/并发/安全要求…（运营视角，12 类） | 正向/反向/边界/权限/合规…（设计视角） |

要点：AI 在“追溯/方法”维度更强，CTCS 在“运营分类/治理/落地”维度更全。理想做法是合并两者长处——CTCS 列为主，叠加 AI 的追溯列。

### A.2　粒度对照（同为“加价/报价”规则）

| 对比项 | CTCS 真实用例 | 本 POC 用例（TC-QME-012） |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 前台-未结束的场次，报价报量逻辑校验（单价竞买） | 加价竞买报价（正向/边界） |
| 步骤 | 进入竞买竞卖-未结束的场次 → 点击“参加交易”→ 进入“报价报量”页面 | 竞买方提交报价 105 和对应数量；检查回应是否被判为有效 |
| 预期 | 报价：第一次默认初始价，只可增加，增量为最小价格变动幅度的整数倍，报价值 ≤ 初始价＋最大价格变动幅度；后续报价默认上次报价值，规则同上 | “加价竞买应以初始价为起点，由低至高按最小加价幅度整倍数加价回应，并可按公告报对应数量”（复述规则） |
| 可执行性 | 可直接执行（有入口、有边界、有判定） | 需二次设计（无系统入口与可判定断言） |

### A.3　范围 / 数量对照（竞价业务）

| 指标 | CTCS 竞价模块 | 本 POC |
| --- | --- | --- |
| 用例数 | 1,363 | 66 |
| 优先级分布 | P1 247 / P2 211 / P3 482 / P4 423（以中低优先级、细颗粒为主） | P0 47 / P1 18 / P2 1（几乎全压到 P0） |
| 覆盖的功能点（示例） | 费用扣补、场次管理、履约担保金、多档报价、最小回应人数、有效出价、招投标/拍卖规则、成交查询… | 交易模式、报价步长、成交门槛、资质/担保前置、权限准入、合同签署… |
| 文档外但系统必测的内容 | 担保金额算法、费率、并发、安全、UI/查询大量覆盖 | 多为 Rejected 或 Needs Confirmation（因 PDF 无依据） |

说明：两者并非一一对应（CTCS 是既有系统的历史库，QME 是新规则），不能简单相减；但数量级与颗粒度差异，足以说明“仅靠业务细则”能触及的测试面有限。

# 附录 B　当前产物与版本问题清单

| 文件（approved/） | 内容 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| test_cases_v1.xlsx | 66 条 QME 用例，7 个 sheet | 早期版本，与后续 merged 重叠 |
| merged_test_cases.xlsx | 87 行，含 source=test_cases_v1 | 合并中间态 |
| merged_test_cases_v2.xlsx | 91 行，TC-QH / REQ-002 / QH-RULE 体系 | 第二套 ID 体系，与 QME 冲突 |
| AI生成测试用例_前海现货竞买竞卖业务细则.xlsx | 8 sheet 汇总版（Summary/Evidence/…/Traceability） | 结构最全，宜作为整合基底 |
| ~$*.xlsx（3 个） | Excel 锁文件 | 应删除，属临时残留 |
| CTCS_回归测试案例20260520.xlsx | 真实回归库 17,666 条 / 10 模块 | 基准参照，勿混入 AI 产物 |

建议：以 8-sheet 汇总版为基底，统一为 QME 体系，归档其余版本，保留 CTCS 库仅作基准。

本文件为对现有 POC 的评估与改进建议，不修改你们的原始产物；待确认方向后再据此重做用例与文档。